TRU Web3

Acta de Entrega 3

Verificación, puesta en operación y documentación de la capa de confidencialidad

Capa de Confidencialidad Institucional con Pruebas de Conocimiento Cero

| Documento | Acta de Entrega 3: Verificación, puesta en operación y documentación de la capa de confidencialidad |
| --- | --- |
| Proyecto | Capa de Confidencialidad Institucional con ZKP |
| Entregas anteriores | Acta 1: Especificación y diseño · Acta 2: Construcción de los circuitos, los contratos y la API de verificación |
| Cliente | VCSoft S.A.S. |
| Patrocinador (cliente) | Vicky Castro |
| Proveedor | TRU Web3 |
| Dirección de proyecto | Mauricio Tovar |
| Arquitectura | Nicolás Vergara |
| Fecha | 16 de octubre de 2026 |
| Versión | 1.0 |
| Estado | Para revisión y aprobación |

Tabla de contenido

1. Objetivo del acta

2. Alcance de esta entrega

2.1. El entregable en cifras

3. Cumplimiento de los entregables comprometidos

4. Verificación de los requisitos funcionales

4.1. Verificar la autorización sin revelar datos personales

4.2. Ocultar la identidad del titular preservando la trazabilidad

4.3. Divulgación autorizada y selectiva6

4.4. API de verificación para los sistemas bancarios

4.5. Integración con los contratos de tokenización sin reemplazarlos

5. Estrategia y cobertura de pruebas

5.1. Principios

5.2. Resultados

5.3. Las pruebas comprueban el motivo, no solo el rechazo

5.4. La comprobación de que las pruebas no mienten

6. Pruebas en red pública

6.1. En cifras

6.2. El recorrido

6.3. Lo que solo la red pública permite comprobar

7. Seguridad y estrés

7.1. Conclusiones del informe

7.2. Resultados del estrés

7.3. Los defectos que destapó la carga

7.4. Costo en cadena

8. Documentación entregada

8.1. Manual de usuario y de operación

8.2. Informe técnico de pruebas de seguridad y estrés

8.3. Documentación técnica

9. Puesta en operación

9.1. Entornos

9.2. Despliegue en Base Sepolia

9.3. Requisitos de operación

10. Paso a producción

11. Confirmación de entrega

# 1. Objetivo del acta

Esta acta formaliza la entrega del tercer hito del proyecto: la verificación del sistema construido, su despliegue y operación sobre una red pública, el informe técnico de pruebas de seguridad y estrés, y el manual de usuario y de operación comprometidos en el Acta de Inicio.

Con ella se cierra el ciclo que abrieron las dos entregas anteriores. El Acta 1 fijó el modelo de confidencialidad y la arquitectura; el Acta 2 entregó los circuitos, los contratos y la API de verificación construidos. Esta acta responde a una pregunta distinta: cómo se sabe que el sistema cumple lo comprometido, y qué queda escrito para que otros puedan operarlo.

Como las anteriores, el acta no duplica el repositorio: remite a la fuente única de verdad, que son el código, la documentación y las evidencias versionadas en github.com/TruStartUp/vcsoft-zk-privacy-project, y consolida sus resultados.

# 2. Alcance de esta entrega

| Incluido en esta entrega | Dónde |
| --- | --- |
| Contraste con los entregables comprometidos en el Acta de Inicio | Sección 3 |
| Verificación, uno a uno, de los requisitos funcionales del Acta de Inicio | Sección 4 |
| Estrategia de pruebas, resultados y corridas de mutación | Sección 5 |
| Ciclo completo ejecutado en la red pública Base Sepolia | Sección 6 |
| Informe técnico de pruebas de seguridad y estrés | Sección 7 |
| Manual de usuario y de operación, y documentación técnica | Sección 8 |
| Despliegue en Base Sepolia, direcciones y verificación | Sección 9 |
| Paso a la red de producción y titularidad de los contratos | Sección 10 |

## 2.1. El entregable en cifras

| Pruebas automatizadas en verde | 484: 39 de circuito · 129 de contratos · 291 de servicios · 25 del cliente del titular |
| --- | --- |
| Corridas de mutación | 27, todas detectadas por las suites |
| Código de producción | 6 750 líneas: 164 de circuito · 733 de contratos · 5 183 de servicios · 670 del cliente del titular |
| Contratos de la capa con código verificado en el explorador | 6 de 6 · configuración comprobada en cadena: 40 de 40 |
| Transacciones auditables en Base Sepolia | 51: 11 de despliegue · 25 del ciclo completo · 15 de la prueba de estrés en red pública |
| Escenarios de estrés | 13, que destaparon 8 defectos, todos corregidos y fijados por prueba |
| Operaciones de la API | 25, con 14 alcances y 55 códigos de error catalogados |
| Costo de presentar una prueba en cadena | 345 229 gas, a cargo de la plataforma, constante con el número de inversores |
| Archivos de evidencia | 83 (80 registros crudos y 3 documentos de recorrido), con su índice |

Las líneas de código se midieron sobre los archivos versionados del circuito, de los contratos (sin los dos verificadores que genera la herramienta de pruebas ni los dobles de prueba), del servicio y del cliente del titular. No incluyen pruebas, scripts, artefactos generados ni dependencias.

# 3. Cumplimiento de los entregables comprometidos

Contraste directo contra la lista de entregables del Acta de Inicio.

| Entregable comprometido (Acta de Inicio) | Estado | Dónde |
| --- | --- | --- |
| Actas de cada etapa | ✓ Entregado | Actas 1, 2 y la presente |
| Documento de Arquitectura y Especificación Técnica de la capa de privacidad | ✓ Entregado | Acta 1 · Acta 2, secciones 4 y 5 · notas técnicas del circuito y del servicio (sección 8.3) |
| Diagramas de componentes: Smart Contracts, circuitos ZKP y API de verificación | ✓ Entregado | Acta 1, figura 1 · figura 2 de esta acta (sección 9.2) · manual, sección 2 |
| Diagramas de flujo: prueba de identidad (zk-KYC), verificación y divulgación autorizada | ✓ Entregado | Acta 1, figuras 2 a 5 · Acta 2, figura 1 · sección 6.2 de esta acta · manual, secciones 6, 25 y 33 |
| Código fuente de contratos, circuitos ZKP y backend de la API de verificación | ✓ Entregado | Vcsoft-zk-privacy-project, repositorio único, cuatro proyectos: circuito, contratos, servicio y cliente de referencia del titular |
| Entorno 100 % operativo en red pública para pruebas y sugerencia de despliegue en Mainnet | ✓ Entregado | Base Sepolia, secciones 6 y 9, ver sección 10: Mainnet. |
| Informe técnico de pruebas de seguridad y estrés | ✓ Entregado | docs/INFORME-SEGURIDAD-Y-ESTRES.md · resumen en la sección 7 |
| Manual de usuario y de operación del sistema | ✓ Entregado | docs/MANUAL-USUARIO-Y-OPERACION.md · resumen en la sección 8.1 |

Del hito que cierra esta acta (pruebas, despliegue, documentación y transferencia de titularidad), las pruebas, la documentación y el entorno de red pública quedan cubiertos con evidencia en las secciones 5 a 9. El paso a la red de producción y la titularidad de los contratos se tratan en la sección 10.

# 4. Verificación de los requisitos funcionales

Los cinco requisitos funcionales del Acta de Inicio, cada uno con el escenario que lo demuestra. El escenario principal es el ciclo completo ejecutado en Base Sepolia (sección 6), con contratos reales, la API de verificación corriendo contra la cadena y pruebas de conocimiento cero generadas del lado del titular; los pasos que se citan son los de ese recorrido. Lo complementan las suites automatizadas, que corren contra bases de datos reales, pruebas criptográficas auténticas y los contratos del estándar ERC-3643 publicados por su organización.

## 4.1. Verificar que un inversor está autorizado sin revelar en la cadena sus datos personales

Verificado. El titular demostró en cadena que tiene una credencial vigente, emitida tras su verificación de identidad y de una jurisdicción admitida por el activo, sin que su identidad, su país ni la caducidad de su verificación salieran de su dispositivo.

| Escenario | Qué demuestra |
| --- | --- |
| Base Sepolia, paso 5: prueba generada en el dispositivo del titular y comprobada por el banco | La prueba se generó en local en alrededor de un segundo y la API la dio por válida antes de presentarla |
| Base Sepolia, paso 6: la plataforma presentó la prueba de cada titular y pagó el gas | La atestación quedó escrita a nombre de cada titular; su número de transacciones y su saldo estaban en cero antes de la atestación y siguieron en cero después |
| Base Sepolia, paso 7: consulta de cumplimiento del banco | Respuesta «conforme», con la vigencia de la atestación y sin ningún dato personal |
| Base Sepolia, paso 12: inversor de un país que el activo no admite | Aunque el estándar lo daba por verificado, no existe prueba válida para él: el circuito no tiene solución, y la emisión y la transferencia hacia él revierten |
| Los cuatro predicados, cada uno fallando por separado (circuito, 39 pruebas) | Una credencial ausente del registro, caducada, de un país no admitido o con un identificador de un solo uso ajeno no produce prueba |

Lo que fijó el Acta 1, cumplido en cadena. El diseño aprobado estableció que el inversor no envía transacciones ni asume costos de red: aporta la prueba y la plataforma la presenta. Así quedó construido y así se ejecutó en la red pública. La prueba lleva un anclaje ligado al titular que atestigua, a la red y al contrato, de modo que la plataforma puede presentarla en su nombre pero solo puede atestiguar a ese titular; una prueba copiada de la red no beneficia a nadie más. Las dos atestaciones del ciclo (0xcee4…9860 y 0x3bec…37f0) las firmó y pagó la plataforma, y cada una quedó registrada a nombre de su titular.

## 4.2. Ocultar la identidad del titular mediante compromisos criptográficos, preservando la trazabilidad regulatoria

Verificado. En la cadena solo constan compromisos criptográficos y las raíces de los árboles que los agrupan. La relación entre una persona y su participación queda fuera de la cadena, cifrada, y es recuperable únicamente por el mecanismo de divulgación autorizada.

| Escenario | Qué demuestra |
| --- | --- |
| Base Sepolia, paso 4: emisión en dos tiempos | El compromiso que publicó el emisor coincidió con el que calculó el titular, sin que el emisor conociera nunca el secreto de la credencial |
| Base Sepolia, paso 9: revocación de un titular | Retirar su compromiso del registro le impidió volver a acreditar cumplimiento, sin reemitir la credencial de nadie más |
| Base Sepolia, paso 11: reconstrucción desde la cadena | Los árboles reconstruidos solo con los eventos públicos coincidieron con los del registro y con los del emisor, sin una sola diferencia |
| Base Sepolia, paso 11: integridad del registro de accesos | Cadena de entradas íntegra al cerrar el ciclo, 44 de 44 |
| Activación con el árbol lleno y prueba en la última posición (estrés, S8) | El conjunto de anonimato admite 1 048 576 credenciales, y una prueba en la última posición posible verifica |

## 4.3. Divulgación autorizada y selectiva al banco y a los reguladores

Verificado. La identidad de cada titular se custodia cifrada y solo se libera mediante una solicitud justificada que aprueba una parte distinta de la que la pide, y únicamente con los atributos que la aprobación nombra.

| Paso (Base Sepolia, paso 10) | Quién | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Solicitud de divulgación sobre el titular revocado, por nombre y país | Banco | Aceptada, pendiente de decisión |
| Intento de aprobar su propia solicitud | Banco | Rechazado: quien pide no decide |
| Aprobación | Cumplimiento | Aceptada, con quien decidió tomado de la autenticación |
| Intento de llevarse los atributos | Cumplimiento | Rechazado: solo libera quien pidió |
| Liberación | Banco | Nombre y país, y nada más |
| Segunda liberación | Banco | Rechazada: la liberación es única |

El número de documento, la fecha de nacimiento y el domicilio siguieron sellados. La separación de partes se impone en el código de cada solicitud y, además, en la base de datos: tres corridas de mutación comprobaron que la suite detecta que falte la comprobación de quién decide, que falten las dos protecciones a la vez y que un socio ajeno pueda liberar (sección 5.4). Cada acceso quedó en un registro encadenado que no admite modificación ni borrado; bajo carga se comprobó íntegro con 504 627 entradas (sección 7).

## 4.4. API de verificación para que los sistemas bancarios validen pruebas sin acceder a datos sensibles

Verificado. La API expone 25 operaciones, documentadas en una especificación OpenAPI 3.1 navegable que sirve el propio servicio, con autenticación de socio por firma de cada petición, ventana temporal, protección contra repetición, 14 alcances por recurso y 55 códigos de error catalogados. Es integración saliente: el banco consulta y la plataforma no se conecta a ningún sistema del banco.

| Escenario | Qué demuestra |
| --- | --- |
| Base Sepolia, paso 5: verificación de una prueba por el banco | Veredicto válido, con las seis señales públicas y sin datos personales |
| Base Sepolia, paso 9: vigencia de una verificación anterior | La API informa que la raíz contra la que se probó fue sustituida, sin revelar nombre, documento ni dirección del titular |
| Base Sepolia, paso 11: consulta del registro de accesos con un socio sin alcance de auditoría | Rechazada por alcance: cada socio accede solo a lo que su función requiere |
| Especificación sostenida por prueba (servicio) | Una ruta sin documentar, un alcance distinto del impuesto o un código de error sin catalogar ponen la suite en rojo |
| Verificación y lecturas bajo carga (estrés, S1 y S2) | 111 verificaciones por segundo con p95 de 80 ms; lecturas de cumplimiento y de credencial entre 1 000 y 2 000 por segundo |
| Firmas bajo carga (estrés, S3) | 10 000 peticiones válidas aceptadas, 2 500 inválidas de diez tipos rechazadas con su código exacto, y en 20 carreras de 200 clientes con el mismo identificador de un solo uso, exactamente una aceptada cada vez |

## 4.5. Integración con los contratos de tokenización sin reemplazarlos

Verificado en red pública y contra el estándar. El activo de prueba de Base Sepolia se creó con la fábrica de activos de la plataforma de tokenización, ya desplegada en esa red, en una sola operación y con el módulo de confidencialidad enganchado por el camino que prevé el estándar ERC-3643. Ningún contrato compartido de la plataforma se modificó.

| Escenario | Qué demuestra |
| --- | --- |
| Base Sepolia, despliegue: creación del activo con la fábrica de la plataforma (0xa4ee…20f6) | El activo nació con su registro de identidades, su motor de cumplimiento y el módulo de confidencialidad como único módulo |
| Base Sepolia, paso 2: inversores inscritos en el registro de identidades del estándar | La identidad del estándar sigue exigiéndose: la capa se suma, no la sustituye |
| Base Sepolia, paso 8: emisión y transferencia | Pasaron porque el módulo encontró la atestación de los titulares |
| Base Sepolia, paso 9: transferencia hacia un titular revocado | Revirtió en cadena, y el rechazo se atribuyó al módulo de confidencialidad descartando una a una las demás reglas del estándar |
| Integración con la suite T-REX 4.1.3 del estándar (contratos, 20 pruebas) | El ciclo completo con la plataforma presentando la prueba, y cada rechazo atribuido retirando el módulo y repitiendo la operación, que entonces pasa |
| Módulo desenganchado, módulo que aprueba todo, identidad no registrada (mutación) | 10, 8 y 4 pruebas en rojo: la suite detecta que el módulo deje de decidir y se niega a atribuirle un rechazo ajeno |

Por construcción del estándar, que deniega una operación en cuanto un módulo la deniega, la capa solo puede restringir, nunca relajar, lo que la plataforma de tokenización ya exige.

# 5. Estrategia y cobertura de pruebas

## 5.1. Principios

Se prueba contra el sistema real. Los servicios corrieron contra PostgreSQL y Redis reales, con pruebas Groth16 auténticas generadas por el circuito compilado y verificadas contra su clave. Los contratos se integraron con la suite T-REX desplegada desde el código que publica la organización del estándar, no con imitaciones. El cliente de cadena del servicio se ejercitó frente a un nodo que reproduce fallos de red y, después, contra la propia red Base Sepolia.

Toda corrida deja evidencia versionada. Cada ejecución quedó registrada en docs/evidencias/ con su fecha, el código sobre el que corrió, el comando y la salida íntegra. La regla del proyecto es explícita: ningún bloque de trabajo se dio por hecho sin su registro crudo y su fila en el índice.

## 5.2. Resultados

| Suite | Qué cubre | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Circuito | Los cuatro predicados, cada uno fallando por separado; rangos; aliasing de campo; separación entre los dos árboles; anclaje e identificador de un solo uso | 39/39 |
| Contratos | Registro de credenciales (19), atestador con la presentación por la plataforma (48), módulo de cumplimiento (15), frontera del verificador (15), comparación de esquemas (3), integración con la suite T-REX real (20) y herramientas de operación (9) | 129/129 |
| Servicios | Emisión en dos tiempos, divulgación y su cifrado, autenticación de socio, registro de accesos, verificación de pruebas, cliente de cadena ante fallos de red, divergencia entre cadena y base de datos, capacidad de escritura y la especificación | 291/291, tipos limpios |
| Cliente del titular | Contrastado con el código del propio emisor: copia cifrada del secreto, compromiso e identificador de un solo uso, prueba que verifica y deja de verificar al alterar cualquier señal, firma de posesión y firma de socio | 25/25, tipos limpios |

Total: 484 pruebas en verde, frente a las 343 del Acta 2. El crecimiento corresponde a la presentación por la plataforma, al endurecimiento del servicio para una red pública, a los defectos que destapó el estrés y la redacción del manual, y al cliente de referencia del titular. El índice completo, con 83 archivos de evidencia, está en docs/evidencias/INDICE.md.

## 5.3. Las pruebas comprueban el motivo, no solo el rechazo

Una prueba que se conforma con ver un rechazo puede estar celebrando el motivo equivocado. Por eso, en las tres capas, toda prueba de rechazo verifica que el motivo es el que afirma:

- En el circuito, cada prueba de rechazo localiza en el código fuente la restricción que debe saltar y exige que el error la nombre.

- En la integración con el estándar, donde el token rechaza con el mismo mensaje cualquiera que sea la regla que falló, cada rechazo se atribuye: se comprueba que ninguna otra regla podía bloquear, que el módulo deniega, que la operación revierte y que, retirando el módulo, la misma operación pasa.

- En el servicio, cada rechazo se comprueba por su código estable de error, no por el estado HTTP.

## 5.4. La comprobación de que las pruebas no mienten

Una suite en verde demuestra que el sistema pasa sus pruebas; no demuestra que las pruebas sirvan. Para comprobarlo, el sistema se rompió a propósito 27 veces, o se devolvió el código a su versión anterior a un arreglo, y en todas la suite lo detectó. Cada corrida conserva su registro en rojo, que es la evidencia.

| Lo que se rompió | Corridas | Qué demuestran |
| --- | --- | --- |
| Integración con el estándar | 3 | Módulo desenganchado, módulo que aprueba todo y titular fuera del registro de identidades: la suite detecta los tres y no atribuye rechazos ajenos |
| Presentación por la plataforma | 3 | Anclaje comparado con quien envía en vez de con el titular (17 pruebas en rojo), anclaje sin comprobar, y una prueba antigua capaz de acortar una atestación vigente |
| Frontera del esquema de prueba | 1 | El adaptador alternativo sin comprobar el rango de las señales |
| Especificación de la API | 3 | Ruta sin documentar, código de error sin catalogar y alcance divergente |
| Divulgación autorizada | 3 | Autoaprobación con y sin la restricción de base de datos, y liberación por un socio ajeno |
| Cadena y capacidad | 6 | Lectura rancia de la cadena, límites de tasa de la red, nonces sin orden, recibos rezagados, reenvíos ya minados y agotamiento de conexiones bajo ráfaga |
| Registro de accesos | 1 | Peticiones cortadas por el cliente que quedaban sin registrar |
| Coherencia entre cadena y base de datos | 3 | Un cambio confirmado en cadena que se deshacía en la base de datos, una publicación ya minada que no se reconocía y una adopción que podía llevarse una raíz vigente |
| Procedimientos de operación | 4 | Rutas de cuerpo opcional, retirada de una credencial suspendida caducada, reconciliación que no miraba todas las discrepancias y rotación de claves con registros ilegibles |

# 6. Pruebas en red pública

El ciclo completo se ejecutó el 13 de octubre de 2026 sobre Base Sepolia, la red de pruebas de Base, con la API de verificación corriendo contra la cadena real, el cliente de referencia del titular generando las pruebas en local y la plataforma presentándolas y pagando el gas.

## 6.1. En cifras

| Contratos de la capa con código verificado en el explorador | 6 de 6: los cinco propios y el proxy del módulo |
| --- | --- |
| Contratos del activo de prueba, creados con la fábrica de la plataforma de tokenización | 6 |
| Comprobación de la configuración en cadena | 40 de 40 |
| Transacciones auditables | 51: 11 de despliegue, 25 del ciclo completo y 15 de la prueba de estrés en red pública |
| Transacciones de los titulares para acreditar su cumplimiento | 0 |
| Costo total | 0,0001 ETH de prueba |

Toda la evidencia es verificable por el cliente sin intervención de TRU Web3:

- docs/evidencias/2026-10-13_testnet-base-sepolia_ciclo-completo.md — cada paso, lo que demuestra y su transacción en el explorador.

- docs/evidencias/2026-10-13_testnet-base-sepolia_despliegue.md — cada contrato, cada transacción de despliegue y cada rol.

- zk-contracts/deployments/baseSepolia.json — direcciones desplegadas.

## 6.2. El recorrido

Figura 1. Ciclo completo ejecutado en Base Sepolia.

| Paso | Qué se hizo | Transacción clave |
| --- | --- | --- |
| Jurisdicciones | Se publicó el conjunto de países que admite el activo | 0x6cec…67ea |
| Emisión | Credenciales de A y B activadas en dos tiempos; la publicación la pagó la plataforma | 0x65b8…75a0 · 0xa53d…12cf |
| Presentación de las pruebas | La plataforma atestiguó a A y a B, 345 229 gas cada una | 0xcee4…9860 · 0x3bec…37f0 |
| Emisión de tokens | 1 000 unidades a A, admitidas por el módulo | 0x8374…7869 |
| Transferencia | A transfirió 250 unidades a B | 0x652e…a983 |
| Revocación | Raíz sin la credencial de B, cierre de la ventana de la raíz anterior y corte de su atestación | 0xaa9f…64f6 · 0x784c…0fc8 · 0xe354…5b3b |
| Transferencia rechazada | A intentó transferir a B; revirtió en cadena por decisión del módulo de confidencialidad | 0xa59b…d2b6 |
| Divulgación | Solicitud del banco, aprobación de cumplimiento y liberación de los dos atributos aprobados | Fuera de la cadena, en el registro de accesos |
| Reconstrucción e integridad | Árboles reconstruidos desde la cadena sin diferencias; registro de accesos íntegro | Solo lectura |
| País no admitido | El inversor C no obtuvo prueba válida; la emisión y la transferencia hacia él revierten | 0x145a…fb95 (su credencial) |

Los inversores de prueba se crearon para el ciclo, con datos de identidad ficticios. La transferencia entre inversores, operación propia del token, la firmó el inversor que transfería; ningún inversor envió transacción alguna para acreditar su cumplimiento.

## 6.3. Lo que solo la red pública permite comprobar

La presentación es segura ante reintentos. Una de las corridas se detuvo justo después de presentar la prueba de A. Al retomarla, la nueva presentación de la misma prueba se reconoció como ya escrita y se dio por buena sin enviar nada. El ciclo se completó en cuatro corridas sobre el mismo estado y ninguna transacción se envió dos veces.

El comportamiento coincide con el local. El gas de cada operación en Base Sepolia quedó a ±0,1 % del medido en local, con una sola excepción: una revocación más barata por el reembolso de almacenamiento al volver a una raíz ya publicada. La prueba de estrés contra la red pública, con 15 transacciones, todas con éxito, dejó el estado reconciliado sin una sola discrepancia.

# 7. Seguridad y estrés

El informe técnico de pruebas de seguridad y estrés reúne la evidencia de seguridad del circuito, los contratos, el servicio y su relación con la cadena, y los resultados de trece escenarios de estrés ejecutados para este entregable. Cada afirmación remite a un registro crudo.

## 7.1. Conclusiones del informe

1. Las garantías criptográficas y de autorización se sostienen bajo carga. Firmas válidas aceptadas e inválidas rechazadas con el código exacto, un único acceso aceptado en cada carrera por el mismo identificador de un solo uso, y un costo de presentación que no depende del número de inversores: desviación máxima del 0,004 % entre 1 y 10 000 credenciales, incluida la última posición del árbol.

2. El estrés encontró ocho defectos reales, todos corregidos. Estaban en el camino de escritura del servicio y en su relación con la cadena, y eran del tipo que solo aparece con concurrencia y fallos reales. Cada uno quedó fijado por una prueba en la suite y, donde fue posible, por una corrida de mutación que demuestra que la prueba lo detecta.

3. La capacidad está medida y acotada. Por encima de su capacidad de escritura, el servicio responde con un rechazo limpio que indica cuándo reintentar, sin perder ni duplicar nada.

4. En Base Sepolia el comportamiento coincidió con el local, con un gasto de 0,0000094 ETH frente a un tope de 0,0005.

## 7.2. Resultados del estrés

| Escenario | Resultado |
| --- | --- |
| S1 · Verificación de pruebas | 111 por segundo con 8 clientes, p95 de 80 ms, sin errores; contabilidad exacta: 22 929 verificaciones, 22 929 entradas en el registro |
| S2 · Lecturas del banco | Entre 1 000 y 2 000 por segundo, p95 por debajo de 85 ms; 0 respuestas fallidas en 394 000 peticiones |
| S3 · Firmas de los socios | 10 000 válidas aceptadas; 2 500 inválidas de diez tipos, todas con su código exacto; 20 de 20 carreras con un solo acceso aceptado |
| S4 · Emisión y activación | 1 000 activaciones en serie sin fallos y reconciliación vacía; ráfagas por encima de la capacidad, rechazadas limpiamente |
| S5 · Integridad del registro | 504 627 entradas sin huecos, comprobadas en 6,6 s con memoria acotada |
| S6 · Generación de pruebas | Groth16, mediana de 673 ms del lado del titular |
| S7 · Gas | Presentación constante con el tamaño del registro; publicación lineal en los cambios |
| S8 · Capacidad | Árbol lleno de 1 048 576 credenciales con prueba válida en la última posición, 256 jurisdicciones por activo y rechazos limpios al agotarse |
| S9 · Reconstrucción | Raíz idéntica en las diez reconstrucciones |
| S10 · Escrituras concurrentes | 100 activaciones y revocaciones a la vez, 150 transacciones, sin una ruptura de la cadena de raíces |
| S11 · Dos instancias | Informativa: documenta por qué el servicio opera con una única instancia firmante |
| S12 · Red degradada | 50 de 50 activaciones correctas bajo 358 límites de tasa, 216 recibos retrasados y 6 respuestas perdidas, sin duplicados |
| S13 · Base Sepolia | 15 transacciones con éxito y estado reconciliado sin discrepancias |

## 7.3. Los defectos que destapó la carga

Que el estrés encuentre defectos es el propósito de hacerlo. Los ocho estaban fuera del alcance de una suite funcional, y los ocho quedaron corregidos sin rediseñar nada.

|  | Qué ocurría | Consecuencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Cada cambio en espera retenía una conexión a la base de datos | Errores internos al recibir una ráfaga de activaciones | ✓ Corregido, con prueba |
| D2 | Cada petición anotaba su acceso en una transacción propia | Entradas del registro de accesos perdidas bajo saturación | ✓ Corregido, con prueba |
| D3 | El acceso se anotaba al terminar la respuesta | Una petición cuyo cliente colgaba se procesaba sin quedar registrada | ✓ Corregido, con prueba y mutación |
| D4 | Escrituras concurrentes en árboles distintos | Números de secuencia de transacción repetidos: 28 de 30 escrituras fallidas | ✓ Corregido, con prueba y mutación |
| D5 | Un recibo que llegaba tarde se tomaba por fallo | Escrituras confirmadas en cadena que el servicio daba por fallidas | ✓ Corregido, con prueba y mutación |
| D6 | Un reenvío de una transacción ya minada se tomaba por fallo | Igual que D5 | ✓ Corregido, con prueba y mutación |
| D7 | La comprobación de integridad cargaba el registro entero | Más de 5 GB de memoria con medio millón de entradas | ✓ Corregido, con prueba |
| D8 | Un límite de tasa de la red llegaba en un formato no previsto | Una lectura masiva fallaba en lugar de reintentarse | ✓ Corregido, con prueba y mutación |

## 7.4. Costo en cadena

| Operación | Gas | Quién lo paga |
| --- | --- | --- |
| Presentar la prueba y atestiguar al titular | 345 229 en Base Sepolia, constante con el número de inversores | La plataforma |
| Publicar la raíz tras un alta o una revocación | ~59 700 por cambio; 55 289 fijos más 3 388,5 por cambio cuando se agrupan | El emisor |
| Cerrar la ventana de la raíz anterior | 28 005 | El emisor |
| Cortar una atestación vigente | 29 476 | La plataforma |
| Consultar el cumplimiento | 0: es una lectura | Sin costo |

Al precio observado en Base Sepolia, una atestación costó unos 0,0000021 ETH y una activación unos 0,00000036 ETH. El informe consigna además la matriz de amenazas por capa, los límites de capacidad medidos y los riesgos abiertos, cada uno con la condición que lo activa.

# 8. Documentación entregada

## 8.1. Manual de usuario y de operación

docs/MANUAL-USUARIO-Y-OPERACION.md, el entregable comprometido en el Acta de Inicio. Está escrito por públicos: todos leen la Parte I y después cada uno va a la suya. Las cifras de rendimiento, capacidad y gas que cita salen del informe técnico, y su catálogo de errores es el de la especificación de la API, con los 55 códigos.

Contrastar el manual con el comportamiento real del sistema destapó cuatro defectos de operación: rutas de cuerpo opcional que fallaban sin cuerpo, una credencial suspendida y caducada que no podía retirarse, un desfase entre cadena y base de datos sin vía de reparación cuando una operación quedaba a medias, y una reconciliación por línea de comandos que no señalaba todas las discrepancias. Se corrigieron con su prueba antes de cerrar el manual, junto con las herramientas de operación que este documenta.

|  | Apartado | Cubre |
| --- | --- | --- |
| Parte I — Introducción |  |  |
| 1 | Qué es y qué demuestra | Los cuatro predicados, qué queda en la cadena y qué nunca, y qué no hace la capa |
| 2 | Roles y componentes | Personas y sistemas, componentes y roles en cadena |
| 3 | Requisitos y puesta en marcha | Requisitos, puertos, configuración, arranque contra Base Sepolia y suites de pruebas |
| Parte II — Operador de la plataforma |  |  |
| 4 | Secretos y su custodia | Cada secreto, qué ocurre si se pierde o se filtra, y cómo se rota |
| 5 | Socios y alcances | Alta, los catorce alcances, perfiles recomendados, suspensión y cambio de secreto |
| 6 | Emisión en dos tiempos | Veredicto y activación, con diagrama, reglas de unicidad y cancelación |
| 7 | Revocación y suspensión | Las dos ventanas que hay que cerrar, congelado de saldos y procedimiento completo |
| 8 | Jurisdicciones | Conjunto de países admitidos por activo y su retirada |
| 9 | Rotación de claves | Clave de visualización, clave del emisor y las demás |
| 10 | Reconstrucción y reconciliación | Cómo se lanza, cómo se lee el resultado y cuándo ejecutarla |
| 11 | Registro de accesos | Qué se registra, por qué no se puede reescribir y qué vigilar |
| 12 | Operación en Base Sepolia | Direcciones, comprobación del cableado, verificación y la API contra la red |
| 13 | Respaldos y recuperación ante desastres | Qué se reconstruye desde la cadena y qué exige copia |
| 14 | Procedimientos ante incidentes | Siete casos, del extravío de la billetera del inversor a la saturación del servicio |
| 15 | Catálogo de errores | Los 55 códigos, con su significado y qué hacer |
| 16 | Límites y riesgos que hay que vigilar | Instancia única y capacidad, con su consecuencia operativa |
| 17 | Paso a producción | Los insumos que requiere |
| Parte III — Integrador del banco |  |  |
| 18 | Firma de peticiones | Cabeceras, cadena canónica, ejemplo y diagnóstico |
| 19 | Alcances por ruta | Las 25 operaciones con su alcance |
| 20 | Veredicto de identidad y activación | Lo que envía la mesa de emisión |
| 21 | Verificar una prueba | Petición, respuesta y vigencia posterior |
| 22 | Cumplimiento y estado de la credencial | Las dos preguntas del banco, sin datos personales |
| 23 | Divulgación desde el banco | Pedir, seguir y recibir |
| 24 | Errores y reintentos | Qué se reintenta y cómo |
| Parte IV — Cumplimiento y regulador |  |  |
| 25 | Flujo de divulgación | Decisión con separación de partes, con diagrama |
| 26 | Qué queda registrado y qué no | Alcance del registro y del no repudio |
| 27 | Garantías y límites de la prueba | Lo que garantiza una atestación y lo que no |
| 28 | Evidencia disponible | Dónde está cada evidencia, verificable sin acceso al sistema |
| Parte V — Desarrollador de la aplicación del inversor |  |  |
| 29 | Qué debe hacer la aplicación | Recorrido, secreto y firmas |
| 30 | Copia de seguridad cifrada obligatoria | Requisito de aceptación y su formato |
| 31 | Pérdida de la billetera o de la copia | Qué hacer en cada caso |
| 32 | Entropía del secreto | El requisito y por qué |
| 33 | Presentación de la prueba, aperturas y renovación | Quién hace qué, cómo se presenta y cuándo se renueva |
| Anexos |  |  |
| A | Glosario | Dieciséis términos en lenguaje llano |
| B | Tablas de estados | Credencial, solicitud, verificación, atestación, socio y registro |
| C | Qué hacer si algo sale mal | Del síntoma a la sección que lo resuelve |
| D | Preguntas frecuentes | Las dudas de operación más habituales |
| E | Variables de entorno | Cada variable con su valor por defecto |
| F | Scripts | Cada comando de cada proyecto |
| G | Referencia de la API | Dónde está el contrato completo |

## 8.2. Informe técnico de pruebas de seguridad y estrés

docs/INFORME-SEGURIDAD-Y-ESTRES.md, el segundo entregable documental del hito.

|  | Apartado | Cubre |
| --- | --- | --- |
| 1 | Resumen y alcance | Las conclusiones en cuatro líneas |
| 2 | Entorno y método | Máquina, redes, almacenes y los criterios de aceptación fijados |
| 3 | Matriz de amenazas | Circuito, contratos, servicio y cadena: cada amenaza con su control, su evidencia y su estado |
| 4 | Pruebas de seguridad | Suites, corridas de mutación y comportamiento ante una red degradada |
| 5 | Estrés y rendimiento | Los trece escenarios y los ocho defectos que encontraron |
| 6 | Gas | Medido en local y en Base Sepolia, y quién lo paga |
| 7 | Capacidad y límites | Por recurso, con lo que la limita |
| 8 | Riesgos abiertos | Cada uno con su condición de disparo |
| 9 | Conclusiones | Y las recomendaciones previas a producción |
| 10 | Anexos | Cómo reproducir cada escenario y dónde está cada registro |

## 8.3. Documentación técnica

| Documento | Para qué |
| --- | --- |
| zk-api/openapi.yaml — especificación de la API (OpenAPI 3.1, servida por el propio servicio) | Referencia formal de las 25 operaciones, sus alcances y los 55 códigos de error, sostenida por pruebas |
| zk-circuits/NOTAS-CIRCUITO.md — notas técnicas del circuito | Diseño de señales, ataques verificados, supuestos a cargo del contrato, riesgos y la suite |
| zk-api/NOTAS-API.md — notas técnicas de servicios | Emisor, divulgación y API: decisiones, esquemas criptográficos y riesgos |
| docs/evidencias/2026-09-03_integracion-erc3643.md — documento de integración | El ciclo sobre el estándar ERC-3643, en prosa, legible sin leer código |
| docs/evidencias/INDICE.md — índice de evidencias | Cada corrida con su fecha, código, comando, resultado y registro crudo |
| Recorridos en Base Sepolia | Despliegue y ciclo completo, cada operación con su enlace al explorador (sección 6.1) |
| Guías de puesta en marcha | README del repositorio y de los proyectos de contratos, servicio y cliente del titular |

# 9. Puesta en operación

## 9.1. Entornos

| Entorno | Estado | Para qué |
| --- | --- | --- |
| Local de desarrollo | ✓ Operativo | Nodo de cadena local, base de datos y caché por contenedores, y las cuatro suites |
| Red pública de prueba (Base Sepolia) | ✓ Operativo | Pruebas institucionales sobre los contratos desplegados y verificados, con la API corriendo contra la red |
| Red de producción | Sección 10 | Ver sección 10 |

## 9.2. Despliegue en Base Sepolia

Figura 2. Contratos desplegados en Base Sepolia y separación de funciones entre billeteras.

| Contrato | Dirección | Código verificado |
| --- | --- | --- |
| Verificador Groth16 | 0xD541…784d | ✓ Sí |
| Adaptador del verificador | 0xC2e0…bbaA | ✓ Sí |
| Registro de credenciales | 0xA3fc…B8AA | ✓ Sí |
| Atestador de cumplimiento | 0x83C0…9D09 | ✓ Sí |
| Módulo de cumplimiento (implementación) | 0x7d81…abCf | ✓ Sí |
| Módulo de cumplimiento (proxy del estándar, el que se engancha) | 0x8092…A925 | ✓ Sí |
| Token del activo de prueba ZKCTA | 0xFf65…1CCa | Proxy del estándar |
| Registro de identidades del activo | 0x24F8…dBd0 | Proxy del estándar |
| Motor de cumplimiento del activo | 0x70a5…FCD2 | Proxy del estándar |

Los contratos del activo son proxies del estándar creados por la fábrica de la plataforma de tokenización, cuyas implementaciones figuran verificadas en el explorador. El activo completo lo forman además su almacén de identidades, su registro de emisores de confianza y su registro de tópicos, con sus direcciones en el documento de despliegue.

Verificación y comprobación. El código fuente de los seis contratos de la capa está publicado y verificado en el explorador: cualquiera puede leer el contrato que realmente corre y comprobar que corresponde al código entregado. Una comprobación de solo lectura contrastó en cadena cuarenta elementos de configuración (roles, dueños, agentes, enlaces entre contratos, módulos enganchados, tópicos y emisores de confianza) y los cuarenta coincidieron.

Separación de funciones. La administración de la capa y la titularidad del activo residen en una billetera de despliegue; la operación cotidiana (publicar raíces, presentar pruebas, cortar atestaciones y actuar como agente del activo), en una billetera distinta de la plataforma. La billetera de despliegue no firmó ninguna transacción del ciclo completo ni de la prueba de estrés.

Despliegue reanudable. El procedimiento de despliegue registra cada transacción y retoma un despliegue interrumpido sin reenviar lo ya confirmado; volver a ejecutarlo sobre un despliegue completo no envía nada.

## 9.3. Requisitos de operación

La configuración es íntegramente externa: red, direcciones, puertos y secretos se fijan por variables de entorno, que el servicio valida al arrancar, nombrando cada una que falte o sea incorrecta. Ninguna clave reside en el código ni en el repositorio.

Para operar se requieren un proceso del servicio, una base de datos PostgreSQL, una caché Redis, los artefactos del circuito que corresponden al verificador desplegado y acceso a la red por JSON-RPC. Dos condiciones de operación quedaron documentadas en el manual (secciones 4 y 16): una única instancia del servicio firma las escrituras en cadena, y los secretos residen en el gestor de secretos del entorno. La reconciliación, la comprobación de integridad del registro de accesos y la alerta de anotaciones fallidas son los controles periódicos que el manual describe.

# 10. Paso a producción

La capa queda desplegada y operando en una cadena de bloques pública: sus contratos viven en Base Sepolia, la red de pruebas de Base, con su código fuente verificado en el explorador, su configuración comprobada en cadena, el ciclo completo ejecutado de punta a punta y cincuenta y una transacciones auditables (secciones 6 y 9).

El paso a la red de producción no supone trabajo de ingeniería adicional, sino decisiones e insumos que corresponden a VCSoft:

- La auditoría de seguridad externa e independiente del circuito y de los contratos, que el Acta de Inicio dejó fuera del alcance contratado.

- La ceremonia pública de configuración de confianza que genera las claves de producción del circuito; las empleadas en la red de pruebas provienen de una ceremonia local, válida para medir y probar.

- La plataforma de tokenización operando en producción, con el activo sobre el que se engancha el módulo.

- El entorno cloud con su gestor de secretos.

- Los fondos para el gas de despliegue y de operación.

- La billetera de titularidad, con su política de custodia.

La titularidad de los contratos y los roles de administración se emitirán directamente a la billetera que VCSoft designe, de modo que no queda transferencia de propiedad posterior que ejecutar.

TRU Web3 recomienda expresamente someter el circuito y los contratos a una auditoría independiente antes del despliegue en producción y no considera aconsejable el paso a Mainnet sin ella. La recomendación queda consignada en esta acta y la decisión corresponde a VCSoft.

# 11. Confirmación de entrega

Con la firma de este documento, las partes dejan constancia de la entrega y revisión de la verificación del sistema, su despliegue y operación en la red pública de prueba, el informe técnico de pruebas de seguridad y estrés y el manual de usuario y de operación, correspondientes a la Entrega 3 del Componente 2, conforme al alcance descrito.

| Por TRU Web3 | Por VCSoft S.A.S. |
| --- | --- |
| Mauricio Tovar Dirección de proyecto TRU Web3 | Vicky Castro Patrocinador del proyecto VCSoft S.A.S. |
| Nicolás Vergara Arquitectura de la solución TRU Web3 |  |